Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

институт кино и телевидения»

Кафедра проектирования и дизайна медиапродуктов

ОТЧЁТ

по курсу «Основы разработки дизайн-проекта»

на тему «ВКР как проект»

Проект: SyncHub AV Pipeline

веб-платформа для координации съёмочной группы

Выполнил: студент 4 курса

Выткенко С. И.

Проверила: Каршакова Е. Б.

Санкт-Петербург

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

I. Инициализация проекта	4

1.1. Дерево проблем. Описание проблем. Актуальность	4

1.2. Область исследования	5

1.3. Предмет исследования	5

1.4. Цель проекта. Проверка по методу SMART	6

1.5. Дерево задач	6

1.6. Практическая значимость	8

1.7. Анализ конкурентов	8

1.8. PEST-анализ	9

1.9. Коды ОКПД2 и ОКВЭД	9

1.10. Целевая аудитория	10

1.11. Название продукта и его обоснование	10

II. Паспорт проекта	12

III. Реализация проекта	13

3.1. Бизнес-модель на основе продукта	13

3.2. Классификация бизнеса	13

3.3. Этапы реализации, сроки и ресурсы	13

IV. Просчёт проекта	15

4.1. Смета проекта	15

4.2. Себестоимость продукта	15

4.3. Маркетинговый план	16

4.4. Анализ рисков	17

Заключение	18

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт подготовлен в рамках курса «Основы разработки дизайн-проекта» и представляет собой проектное описание выпускной квалификационной работы (ВКР) — веб-платформы SyncHub AV Pipeline для координации работы съёмочной группы при производстве аудиовизуального контента.

Цель отчёта — представить дипломную работу как полноценный дизайн-проект: пройти все стадии проектного цикла (инициализация, паспорт проекта, реализация, просчёт), обосновать актуальность и практическую значимость продукта, описать целевую аудиторию, конкурентное окружение, ресурсное и финансовое обеспечение, а также возможные риски при выводе продукта на рынок.

Отчёт построен в соответствии с заданием: для каждого пункта задания приведены конкретные данные применительно к разрабатываемому продукту. Пункты, относящиеся к нескольким разделам, описаны один раз и сопровождаются перекрёстными ссылками во избежание дублирования.

Все приведённые цифры и расчёты соответствуют рыночным условиям первого квартала 2026 года; статистика по российскому рынку медиапроизводства взята из открытых источников РОСКИНО и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

# I. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

## 1.1. Дерево проблем. Описание проблем. Актуальность

Центральная проблема, на решение которой направлен проект, — разрозненность рабочих процессов съёмочной группы при производстве аудиовизуального контента. Каждый специалист (режиссёр, монтажёр, костюмер, визажист, звукорежиссёр) работает в собственных, не связанных между собой инструментах: сценарий ведётся в Google Docs, правки по костюмам — в мессенджерах, тайм-лайн монтажа — в Excel-таблицах. Это порождает множественные ошибки и потери информации.

Дерево проблем построено по классической схеме «причины — центральная проблема — последствия» и представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 — Дерево проблем проекта SyncHub AV Pipeline

Причины (корневые):

1) Отсутствие единой русскоязычной платформы для кинопроизводства: все известные аналоги либо англоязычны, либо предлагаются по подписке от 15–30 $ в месяц, что недоступно для значительной части российских продакшнов.

2) Использование разрозненных инструментов общего назначения, не приспособленных под специфику аудиовизуального производства.

3) Отсутствие версионирования и истории изменений: при выбытии участника группы накопленные им данные фактически теряются.

4) Невозможность работы без подключения к интернету, что критично при экспедиционных съёмках в удалённых локациях.

Последствия:

1) Ошибки на съёмочной площадке — несоответствие костюма или грима между сценами одного эпизода.

2) Перерасход бюджета на переделки и простои группы.

3) Снижение художественного и технического качества готового продукта.

Актуальность. По данным РОСКИНО, российский рынок медиапроизводства за период 2021–2024 гг. вырос на 23%; параллельно растёт число независимых продакшн-студий, студенческих команд и корпоративных медиаотделов. При этом доступных русскоязычных инструментов координации съёмочной группы на рынке практически не существует. Проект SyncHub AV Pipeline закрывает этот пробел и даёт российской медиаотрасли инструмент, соответствующий курсу на импортозамещение программного обеспечения.

## 1.2. Область исследования

Областью исследования являются цифровые инструменты управления проектами в сфере аудиовизуального производства. К ней относятся: методологии управления творческими командами, UX/UI-проектирование веб-приложений, клиент-серверная архитектура веб-сервисов, информационная безопасность пользовательских данных, а также вопросы локализации и интернационализации программного обеспечения.

## 1.3. Предмет исследования

Предметом исследования является функциональная модель веб-платформы для синхронизации рабочих процессов съёмочной группы. В рамках предмета исследуется: состав специализированных модулей под каждую профессиональную роль, логика взаимодействия специалистов внутри единой системы, способы хранения и защиты данных, а также механизмы устойчивой работы при отсутствии или нестабильности подключения к сети.

## 1.4. Цель проекта. Проверка по методу SMART

Цель: разработать и запустить в эксплуатацию веб-платформу SyncHub AV Pipeline, которая обеспечит централизованную координацию работы съёмочной группы и сократит время на согласование между специалистами не менее чем на 30% по сравнению с использованием разрозненных инструментов.

Проверка цели по методу SMART приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Проверка цели проекта по методу SMART

| Критерий SMART | Содержание применительно к проекту |
| --- | --- |
| S — Specific (конкретная) | Создать веб-платформу с пятью специализированными модулями под пять основных ролей в съёмочной группе |
| M — Measurable (измеримая) | Сокращение времени согласования не менее чем на 30%; охват минимум пяти профессиональных ролей; не менее 100 платных пользователей в первый год |
| A — Achievable (достижимая) | Стек React + Node.js, прототип реализован одним разработчиком в рамках дипломной работы; MVP завершён |
| R — Relevant (релевантная) | Соответствует потребностям рынка: на момент запуска отсутствуют русскоязычные аналоги в данной нише; курс на импортозамещение ПО |
| T — Time-bound (ограниченная по времени) | Завершена к апрелю 2026 г. в рамках сроков подготовки выпускной квалификационной работы |

## 1.5. Дерево задач

Дерево задач проекта построено как декомпозиция цели на четыре функциональные группы и представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 — Дерево задач проекта SyncHub AV Pipeline

Теоретические задачи:

— провести анализ российского рынка медиапроизводства и выявить незакрытые потребности целевой аудитории;

— изучить и сравнить существующие платформы-аналоги (Celtx, StudioBinder, Movie Magic);

— определить требования к функциональности системы на основе интервью с представителями целевой аудитории.

Проектировочные задачи:

— разработать архитектуру клиент-серверного приложения;

— спроектировать структуру базы данных и REST API;

— подготовить UX-прототип интерфейса для всех пяти модулей.

Технические задачи:

— реализовать серверную часть на Node.js + Express 4 c JSON-хранилищем и REST API;

— реализовать клиентскую часть на React 18 + TypeScript + Vite 5;

— реализовать систему аутентификации: scrypt-хеширование паролей, сессии с TTL 30 дней;

— разработать модуль «Режиссёр» — интерактивный редактор сценария;

— разработать модуль «Монтажёр» — визуальный тайм-лайн с маркерами правок;

— разработать модуль «Костюмер» — силуэт тела с интерактивными зонами и маркерами;

— разработать модуль «Визажист» — иллюстрация лица с зонами грима;

— разработать модуль «Звукорежиссёр» — звуковые метки по тайм-коду;

— реализовать офлайн-режим с кешированием данных в localStorage;

— обеспечить адаптивную мобильную вёрстку и интернационализацию (русский, английский, китайский).

Задачи по информационной безопасности:

— подключить middleware Helmet для защитных HTTP-заголовков;

— внедрить rate limiting (не более 20 попыток входа за 15 минут с одного IP);

— провести функциональное тестирование всех модулей и тестирование безопасности.

## 1.6. Практическая значимость

Практическая значимость проекта SyncHub AV Pipeline складывается из пяти ключевых элементов:

1) Готовый MVP, пригодный для внедрения в реальной продакшн-студии без существенной доработки;

2) Открытый исходный код (репозиторий на GitHub под лицензией MIT) — любая команда может адаптировать платформу под свои задачи и архитектурные требования;

3) Поддержка офлайн-режима делает продукт применимым в экспедиционных съёмках, где нет стабильного подключения к сети;

4) Три языка интерфейса (русский, английский, китайский) позволяют использовать платформу в международных ко-продукциях;

5) Модульная архитектура упрощает масштабирование: новые роли и функциональные блоки добавляются без переработки ядра системы.

## 1.7. Анализ конкурентов

Сравнение продукта с основными конкурентами на российском и международном рынках приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнительный анализ конкурентов

| Конкурент | Сильные стороны | Слабые стороны | Отличие SyncHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Celtx | Сценарий и производственный план; крупное профессиональное комьюнити | Платный (15–30 $/мес.); нет модулей грима и костюмов; только английский язык | Бесплатный старт; модули грима и костюмов; русский язык; офлайн-режим |
| StudioBinder | Call sheets; визуальный календарь съёмок | Дорого (от 29 $/мес.); нет локализации на русский язык | Бесплатный старт; русский язык; проще и быстрее в освоении |
| Movie Magic | Мощное бюджетирование и планирование | Только настольная версия; устаревший UI; высокая стоимость | Веб-версия; современный UI; мобильная версия из коробки |
| Google Docs | Бесплатно; привычно; совместное редактирование | Нет специфики кинопроизводства; нет визуализации костюмов и грима | Единое пространство; специализированные модули для всех ролей |

## 1.8. PEST-анализ

PEST-анализ внешней среды проекта приведён в таблице 3.

Таблица 3 — PEST-анализ

| Фактор | Описание | Влияние на проект |
| --- | --- | --- |
| P — Политический | Государственная поддержка отечественного кинопроизводства; курс на импортозамещение ПО; требования 152-ФЗ о персональных данных | Положительное: высокий спрос на российские IT-решения для медиаотрасли |
| E — Экономический | Рост рынка медиапроизводства +23% за три года; рост зарплат IT-специалистов; инфляционное давление | Нейтральное: спрос растёт, но растут и затраты на разработку и поддержку |
| S — Социальный | Рост числа независимых продакшнов; увеличение доли онлайн-кинотеатров; цифровизация творческих профессий | Положительное: расширяется целевая аудитория продукта |
| T — Технологический | Развитие PWA и офлайн-возможностей браузеров; доля мобильного трафика 65%+; доступность облачной инфраструктуры | Положительное: технологическая база продукта полностью соответствует современным трендам |

## 1.9. Коды ОКПД2 и ОКВЭД

Применимые к проекту коды Общероссийских классификаторов приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Применимые коды ОКПД2 и ОКВЭД

| Классификатор | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
| ОКПД2 | 62.01.1 | Услуги по разработке программного обеспечения |
| ОКПД2 | 62.09 | Прочие услуги в области информационных технологий |
| ОКВЭД | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ОКВЭД | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| ОКВЭД | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации |

## 1.10. Целевая аудитория

В целевой аудитории проекта выделены три основных сегмента.

Сегмент 1 — независимые продакшн-студии (малый и средний бизнес). Возраст ключевых сотрудников 25–45 лет; численность команды 5–30 человек; бюджеты проектов от 500 тыс. до 30 млн руб. Боли: нет единого инструмента; зарубежные аналоги дороги; ошибки из-за несинхронизированных версий документов. Выгоды от продукта: одна платформа для всей группы; снижение числа ошибок на площадке; бесплатный старт; русский язык интерфейса.

Сегмент 2 — студенты киновузов и начинающие режиссёры. Возраст 18–26 лет; нулевой или минимальный бюджет на инструменты. Боли: профессиональные платформы недоступны финансово; Google Docs не приспособлен под кинопроизводство. Выгоды: бесплатный продукт с профессиональным функционалом; реальный опыт работы с отраслевым ПО; портфолио проектов в облаке.

Сегмент 3 — корпоративные медиаотделы (PR, маркетинг). Возраст 28–50 лет; производство рекламных роликов и корпоративного видео. Боли: отсутствие специализированного ПО; работа в Excel и мессенджерах; нет истории изменений. Выгоды: структурированный процесс производства; история правок; совместная удалённая работа.

## 1.11. Название продукта и его обоснование

Название продукта: SyncHub AV Pipeline.

Обоснование выбора по критериям из темы 5 курса представлено в таблице 5.

Таблица 5 — Обоснование названия продукта

| Критерий | Обоснование |
| --- | --- |
| Краткость и запоминаемость | «SyncHub» состоит из двух слогов, одинаково легко произносится и запоминается на русском и английском языках |
| Отражение сути продукта | «Sync» — синхронизация; «Hub» — центральный узел; «AV Pipeline» — конвейер аудиовизуального производства; название полностью описывает назначение продукта |
| Уникальность | Название не занято в сегменте российского кинопроизводства; домен .ru и .com свободны на момент запуска |
| Международный потенциал | Англоязычное название без необходимости адаптации применимо для международного рынка и ко-продукций |
| Ассоциативность | Вызывает ассоциации с технологичностью, профессионализмом и командной работой |

# II. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Анализ конкурентов и PEST-анализ проекта подробно изложены в подразделах 1.7 и 1.8 настоящего отчёта; коды ОКПД2 и ОКВЭД — в подразделе 1.9 — и в полной мере применимы к данному паспорту проекта без необходимости повторного приведения. Сводный паспорт проекта представлен в таблице 6.

Таблица 6 — Паспорт проекта SyncHub AV Pipeline

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | SyncHub AV Pipeline |
| Тип продукта | Веб-платформа (SaaS / self-hosted, открытый исходный код) |
| Цель проекта | Создание единой цифровой среды для координации работы съёмочной группы |
| Инициатор / заказчик | Дипломный проект; потенциальные заказчики — малые и средние продакшн-студии, студенты киновузов, корпоративные медиаотделы |
| Руководитель проекта | Выткенко С. И., студент 4 курса СПбГИКиТ |
| Сроки реализации | Январь 2026 — апрель 2026 (4 месяца) |
| Бюджет MVP | ≈ 235 000 руб. (оборудование, ПО, хостинг; ФОТ = 0 в учебном контексте) |
| Целевая аудитория | Продакшн-студии, студенты киновузов, корпоративные медиаотделы |
| Технологический стек | React 18, TypeScript, Vite 5, Node.js, Express 4, JSON-хранилище |
| Безопасность | scrypt-хеширование, сессии с TTL, Helmet, rate limiting |
| Языки интерфейса | Русский, English, 中文 (китайский) |
| Результат | Работающий MVP: пять модулей, мобильная версия, офлайн-режим, защита данных |
| Статус на 04.2026 | MVP завершён, развёрнут на тестовом сервере |
| Репозиторий | github.com/Whytenko/SyncHub-AV-Pipeline |
| Лицензия | MIT (открытый исходный код) |

# III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

## 3.1. Бизнес-модель на основе продукта

На базе SyncHub AV Pipeline возможно построение B2B SaaS-бизнеса: облачной платформы для координации съёмочных групп с ежемесячной подпиской по freemium-модели. Базовый тариф предоставляется бесплатно (для привлечения аудитории и формирования лояльности), платные тарифы предлагают расширенное хранилище, неограниченное число одновременных проектов и приоритетную техническую поддержку. Дополнительный поток дохода — разовые внедрения и обучение для крупных студий с собственной инфраструктурой.

## 3.2. Классификация бизнеса

Классификация бизнеса в соответствии с темой 6 курса приведена в таблице 7.

Таблица 7 — Классификация бизнеса

| Признак | Характеристика |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | IT / медиатехнологии |
| Организационно-правовая форма | ООО (Общество с ограниченной ответственностью) |
| Размер бизнеса | Малый (до 15 сотрудников на старте) |
| Тип клиентов | B2B (продакшн-студии) + B2C (студенты, фрилансеры) |
| Модель монетизации | SaaS — ежемесячная подписка; freemium-модель |
| Масштаб рынка | Российский рынок с перспективой выхода на СНГ и страны БРИКС |
| Код ОКОПФ | 12300 — Общество с ограниченной ответственностью |

## 3.3. Этапы реализации проекта, сроки и ресурсы

Сводная таблица этапов реализации проекта с указанием сроков, трудовых и материальных ресурсов приведена в таблице 8.

Таблица 8 — Этапы реализации, сроки и ресурсы

| № | Этап | Срок | Трудовые ресурсы | Материальные ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ рынка и конкурентов | 2 нед. | Маркетолог (1), аналитик (1) | ПК, интернет, аналитические сервисы |
| 2 | UX-исследование и прототипирование | 3 нед. | UX-дизайнер (1), технический лид (1) | Figma, ПК |
| 3 | Разработка серверной части (REST API) | 4 нед. | Backend-разработчик (1) | VPS-сервер, Node.js, GitHub |
| 4 | Разработка клиентской части (React) | 6 нед. | Frontend-разработчик (2) | ПК, Vite, TypeScript |
| 5 | Интеграция модулей и тестирование | 2 нед. | QA-инженер (1), разработчик (1) | Тестовые устройства, браузеры |
| 6 | Запуск MVP и подготовка документации | 1 нед. | DevOps (1), технический писатель (1) | VPS, домен, GitHub Pages |

Общая длительность реализации — 18 недель (≈ 4,5 месяца). Этапы 3 и 4 могут выполняться частично параллельно, что сокращает общий срок до 16 недель. На данный момент все шесть этапов завершены.

# IV. ПРОСЧЁТ ПРОЕКТА

## 4.1. Смета проекта

Смета затрат на реализацию MVP представлена в таблице 9.

Таблица 9 — Смета проекта (MVP)

| Группа | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | MacBook Pro 14" (M3, 16 ГБ) | 1 | шт. | 180 000 | 180 000 |
| Оборудование | Монитор 27" IPS | 1 | шт. | 25 000 | 25 000 |
| Оборудование | Роутер Wi-Fi | 1 | шт. | 3 000 | 3 000 |
| ПО | GitHub Pro | 5 | мес. | 420 | 2 100 |
| ПО | Figma Professional | 5 | мес. | 2 100 | 10 500 |
| Хостинг | VPS-сервер (2 CPU, 4 ГБ) | 5 | мес. | 500 | 2 500 |
| Хостинг | Домен (1 год) | 1 | год | 1 200 | 1 200 |
| Коммунальные | Интернет 100 Мбит/с | 5 | мес. | 600 | 3 000 |
| Коммунальные | Электроэнергия (≈100 кВт·ч/мес.) | 5 | мес. | 570 | 2 850 |
| Прочие | Орг. расходы (канцелярия, прочее) | 1 | комп. | 5 000 | 5 000 |
| Оплата труда | Разработчик (дипл. проект) | 5 | мес. | 0 * | 0 * |
| ИТОГО |  |  |  |  | 235 150 |

* В рамках выпускной квалификационной работы фонд оплаты труда принят равным нулю. При коммерческой разработке: 1 разработчик × 5 мес. × 90 000 руб. = 450 000 руб.; итого с ФОТ — 685 150 руб.

## 4.2. Себестоимость продукта (SaaS, 1-й год эксплуатации)

Расчёт себестоимости услуги в режиме SaaS на первый год эксплуатации при плановой нагрузке 100 платных пользователей приведён в таблице 10.

Таблица 10 — Себестоимость SaaS-продукта (1-й год)

| Статья затрат | Сумма в год, руб. | Доля |
| --- | --- | --- |
| Хостинг (VPS + CDN) | 12 000 | 16% |
| Домен и SSL-сертификат | 1 500 | 2% |
| ФОТ (разработчик + маркетолог, частичная занятость) | 42 000 | 56% |
| Маркетинг и продвижение | 12 000 | 16% |
| Прочие расходы (сервисы, ПО) | 7 500 | 10% |
| ИТОГО расходов в год | 75 000 | 100% |
| Плановое число платных пользователей | 100 | — |
| Себестоимость на 1 пользователя/год | 750 руб. | — |
| Плановая цена подписки/год | 3 588 руб. (299 руб./мес.) | — |
| Прибыль с 1 пользователя/год | 2 838 руб. | — |

## 4.3. Маркетинговый план

Позиционирование: SyncHub AV Pipeline — единственная бесплатная русскоязычная платформа со специализированными модулями для грима, костюмов и тайм-лайна, работающая в том числе без подключения к интернету.

Каналы продвижения и ожидаемые результаты приведены в таблице 11.

Таблица 11 — Маркетинговый план

| Канал | Инструмент | Бюджет/мес. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Контент-маркетинг | Статьи на Habr, vc.ru; YouTube-обзоры | 0 руб. | 500+ просмотров/мес.; органические лиды |
| SMM | Telegram-канал, ВКонтакте | 0 руб. | 200 подписчиков за первые 3 мес. |
| Таргетированная реклама | ВКонтакте — аудитория «кинопроизводство» | 5 000 руб. | 50 квалифицированных лидов/мес. |
| Партнёрства | Договоры с ВГИК, СПбГИКиТ, киношколами | 0 руб. | Доступ к 300+ студентам |
| SEO | Оптимизация лендинга под ключевые запросы | 0 руб. | Топ-10 по запросу «платформа для съёмочной группы» |
| PR | Пресс-релизы; участие в конкурсах стартапов | 0 руб. | 2 публикации в тематических СМИ/квартал |

## 4.4. Анализ рисков

Карта рисков проекта приведена в таблице 12. Оценка риска рассчитывается как произведение вероятности (от 1 до 5) на влияние (от 1 до 5). Зона высокого риска — оценка ≥ 12 баллов; такие риски требуют приоритетных мер реагирования.

Таблица 12 — Карта рисков проекта

| Риск | Вероятность | Влияние | Оценка | Меры по снижению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий спрос на старте | 3 | 4 | 12 | Freemium-модель; контент-маркетинг; партнёрства с киношколами |
| Появление сильного конкурента | 3 | 5 | 15 | Фокус на российский рынок; нишевые модули (грим, костюмы); быстрые обновления |
| Технические сбои сервера | 2 | 3 | 6 | Офлайн-режим; автоматическое резервное копирование данных |
| Утечка персональных данных | 1 | 5 | 5 | scrypt-хеширование, HTTPS, rate limiting, Helmet, хранение в РФ |
| Уход ключевого разработчика | 3 | 4 | 12 | Открытый код; подробная документация; модульная архитектура |
| Изменение законодательства | 2 | 3 | 6 | Хранение данных на российских серверах; мониторинг 152-ФЗ |

Наиболее критичный риск — появление крупного конкурента (15 баллов): основная защита состоит в скорости развития продукта и его специализации под нишу русскоязычного кинопроизводства. Риски «низкий спрос на старте» и «уход ключевого разработчика» (по 12 баллов) также находятся в зоне приоритетных и требуют постоянного мониторинга.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящего отчёта выпускная квалификационная работа представлена как полноценный дизайн-проект — пройдены стадии инициализации, паспорта проекта, планирования реализации и финансового просчёта.

Построено дерево проблем, обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, проведена проверка цели по методу SMART. Определены область и предмет исследования, описана практическая значимость продукта.

Проведены анализ конкурентов и PEST-анализ внешней среды; подобраны коды ОКПД2 и ОКВЭД для возможной коммерциализации. Описаны три ключевых сегмента целевой аудитории и обосновано название продукта по пяти критериям.

Сформирован паспорт проекта; описана бизнес-модель (B2B SaaS, freemium); этапы реализации, ресурсы и сроки систематизированы в виде сводной таблицы. Просчитана смета MVP (≈ 235 тыс. руб. без ФОТ; 685 тыс. руб. с ФОТ при коммерческой разработке) и себестоимость SaaS-продукта на первый год эксплуатации.

Разработан маркетинговый план с фокусом на органические каналы и партнёрства с профильными вузами. Составлена карта рисков; для всех рисков зоны высокого приоритета предложены меры снижения.

Таким образом, продукт SyncHub AV Pipeline получил полное проектное обоснование: от описания решаемой проблемы до плана коммерческого вывода на рынок. MVP завершён и готов к опытной эксплуатации в реальных продакшн-студиях.